阶段 0：项目初始化与设计系统骨架

阶段目标：
建立 SwiftUI 项目基础结构，让 App 一启动就有统一的颜色、字体、按钮、卡片风格。

需要创建的文件：

App/SleepAudioApp.swift

App/AppContainer.swift

App/AppState.swift

DesignSystem/Colors/AppColors.swift

DesignSystem/Typography/AppTypography.swift

DesignSystem/Spacing/AppSpacing.swift

DesignSystem/Components/PrimaryButton.swift

DesignSystem/Components/SecondaryButton.swift

DesignSystem/Components/StatusCard.swift

DesignSystem/Components/SettingsRow.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- App 可正常启动

- 显示一个临时首页

- 主按钮、次按钮、卡片组件可预览

- 浅色/深色模式基础适配

- 基础配色和圆角统一

仍保持 Mock 的部分：

- 没有真实业务流程

- 没有持久化

- 没有音频、Watch、HealthKit

复杂度：低

依赖关系：无

阶段 1：主导航与 App Shell

阶段目标：
搭建 Tab 导航和基础页面容器，确定应用的长期结构。

需要创建的文件：

Navigation/AppTab.swift

Navigation/AppRoute.swift

Navigation/AppRouter.swift

Features/Today/Views/TodayView.swift

Features/Sound/Views/SoundSettingsView.swift

Features/Records/Views/RecordsView.swift

Features/Settings/Views/SettingsView.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- 底部 Tab：今天 / 声音 / 记录 / 设置

- 每个 Tab 都能正常切换

- 每个 Tab 有基础精致空状态

- 支持深色模式

- NavigationStack 结构就位

仍保持 Mock 的部分：

- 所有页面内容都是静态假数据

- 没有真实设置项保存

- 没有流程状态

复杂度：低

依赖关系：阶段 0

阶段 2：首页日夜场景静态版

阶段目标：
先把产品的核心视觉记忆点做出来：小人、太阳/月亮、日夜色调、首页布局。

需要创建的文件：

Features/Today/Views/DayNightSceneView.swift

Features/Today/Views/CompanionCharacterView.swift

Features/Today/Views/SleepActionPanel.swift

Features/Today/ViewModels/TodayViewModel.swift

Models/AppMode.swift

Models/CompanionProfile.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- 首页根据当前时间显示早晨/白天/傍晚/夜晚视觉状态

- 显示太阳或月亮

- 显示陪伴小人占位形象

- 显示问候语

- 显示“我要睡了”按钮

- 显示默认音频来源卡片

- UI 精致但功能暂不复杂

仍保持 Mock 的部分：

- 小人可以先用简单 Shape / Symbol / 占位插画

- 时间状态可以用本地当前时间计算

- 音频来源固定为 Spotify 假数据

- 按钮点击暂时只改变本地状态或无动作

复杂度：中低

依赖关系：阶段 1

阶段 3：Onboarding 与陪伴形象选择

阶段目标：
完成首次启动流程，让用户选择男生/女生陪伴形象，并进入主页。

需要创建的文件：

Features/Onboarding/Views/WelcomeView.swift

Features/Onboarding/Views/CompanionSelectionView.swift

Features/Onboarding/Views/PermissionIntroView.swift

Features/Onboarding/ViewModels/OnboardingViewModel.swift

Services/Settings/SettingsStore.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- 首次启动显示欢迎页

- 弹出/进入陪伴形象选择界面

- 用户可选择男生或女生形象

- 显示权限说明页

- 点击完成后进入主 Tab

- 选择结果保存到本地

- 下次启动不再显示 Onboarding

仍保持 Mock 的部分：

- 权限页只做说明，不请求真实 HealthKit/通知权限

- 小人形象仍可用占位视觉

- Watch 权限状态是假状态

复杂度：中

依赖关系：阶段 2

阶段 4：设置持久化与声音设置页

阶段目标：
让用户可以配置默认音频来源、晨间渐入和夜间暂停偏好。

需要创建的文件：

Features/Sound/ViewModels/SoundSettingsViewModel.swift

Features/Sound/Views/AudioSourcePickerView.swift

Models/AudioSource.swift

Models/MorningPlaybackSettings.swift

Models/NightPauseSettings.swift

Models/PlaybackState.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- 声音 Tab 显示默认音频来源

- 可进入音频来源选择页

- 可选择 Apple Music / Spotify / 播客 / 番茄小说 / 快捷指令

- 选择后保存并反映到首页

- 可调整晨间渐入时长

- 可调整目标音量

- 可选择暂停时机：更早 / 平衡 / 更晚

仍保持 Mock 的部分：

- 选择音频来源不真正打开 App

- 不接 Spotify SDK

- 不真实控制系统音量

- 快捷指令只是占位项

复杂度：中

依赖关系：阶段 3

阶段 5：Mock 夜间流程

阶段目标：
让“我要睡了”成为可交互的完整模拟流程：点击、晚安动画、进入守候中、模拟入睡后暂停。

需要创建的文件：

Services/SleepDetection/SleepDetecting.swift

Services/SleepDetection/MockSleepDetectionService.swift

Services/Audio/AudioManaging.swift

Services/Audio/MockAudioManager.swift

Models/SleepSession.swift

Models/SleepDetectionState.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- 点击“我要睡了”触发首页状态变化

- 小人显示“晚安”

- 小人进入盖被/睡眠状态

- 页面切换到“正在安静守候”

- 显示当前音频来源

- Mock 服务在一段时间后触发“可能已入睡”

- App 显示“昨晚声音已停下”状态

- 支持“结束守候”

仍保持 Mock 的部分：

- 入睡检测是定时器模拟

- 暂停音频是模拟成功

- 不读取心率/活动

- 不与 Watch 通信

- 不后台运行

复杂度：中高

依赖关系：阶段 4

阶段 6：Mock 清晨播放流程

阶段目标：
完成另一半闭环：模拟醒来后播放音频，带有晨光动画和音量渐入。

需要创建的文件：

Features/Today/Views/MorningPlaybackPanel.swift

可能扩展已有文件：

TodayViewModel.swift

MockSleepDetectionService.swift

MockAudioManager.swift

PlaybackState.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- Mock 服务可触发“可能醒来”

- 首页切换到早晨状态

- 小人显示“早上好”

- 太阳/晨光出现

- 音频卡显示“渐入中”

- 音量进度从 0% 到目标值

- 用户可点击“再轻一点”

- 用户可点击“停止”

- 当天停止后不再自动播放

仍保持 Mock 的部分：

- 醒来检测是模拟事件

- 播放音频是模拟状态

- 音量渐入不控制真实系统音量

- 不接第三方音频 App

复杂度：中

依赖关系：阶段 5

阶段 7：记录页与反馈闭环

阶段目标：
把夜间暂停和早晨播放结果记录下来，并允许用户反馈“太早/刚好/太晚”。

需要创建的文件：

Services/Records/SleepRecordStore.swift

Features/Records/ViewModels/RecordsViewModel.swift

Features/Records/Views/RecordDetailView.swift

Models/SleepRecord.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- 夜间 Mock 入睡后生成记录

- 清晨 Mock 播放后更新记录

- 记录 Tab 显示最近几天记录

- 记录卡片显示：

  - 开始守候时间

  - 暂停音频时间

  - 晨间播放时间

  - 音频来源

- 用户可反馈暂停时机：

  - 太早了

  - 刚刚好

  - 太晚了

- 反馈结果本地保存

仍保持 Mock 的部分：

- 记录来自模拟流程

- 不做睡眠评分

- 不做趋势图

- 不做云同步

复杂度：中

依赖关系：阶段 6

阶段 8：权限状态与空/错状态体验

阶段目标：
补齐产品可信度，让 App 在 Watch 未连接、权限未授权、音频来源未设置等情况下有温和提示。

需要创建的文件：

Models/PermissionState.swift

Services/Health/HealthAuthorizing.swift

Services/Health/MockHealthService.swift

Services/Watch/WatchConnectivityManaging.swift

Services/Watch/MockWatchConnectivityService.swift

Services/Notifications/NotificationManaging.swift

Services/Notifications/MockNotificationService.swift

Features/Settings/ViewModels/SettingsViewModel.swift

Features/Settings/Views/PermissionSettingsView.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- 设置页显示 Watch 状态

- 设置页显示健康权限状态

- 设置页显示通知状态

- 首页在 Watch 未连接时给出提示

- 权限未设置时显示柔和提醒卡

- Mock 可切换权限状态，方便测试 UI

- 错误状态不阻断主流程

仍保持 Mock 的部分：

- 不请求真实 HealthKit

- 不激活真实 WCSession

- 不发真实通知

- 不接真实后台任务

复杂度：中

依赖关系：阶段 7

阶段 9：动画润色与视觉完成度

阶段目标：
让 MVP 具备“可展示”的完成度，重点打磨首页状态切换、按钮、卡片和日夜氛围。

需要创建的文件：

DesignSystem/Animation/AppAnimation.swift

DesignSystem/Haptics/HapticManager.swift

可能扩展：

DayNightSceneView.swift

CompanionCharacterView.swift

TodayView.swift

PrimaryButton.swift

StatusCard.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- 首页日夜背景过渡自然

- 点击“我要睡了”有完整晚安动画

- 守候中有低亮度呼吸动画

- 清晨有柔和晨光过渡

- 音量渐入有进度动画

- 主要按钮有按压反馈

- 角色选择有轻微动效

- 关键操作有克制触觉反馈

仍保持 Mock 的部分：

- 所有系统能力仍可 Mock

- 小人可继续使用 v1 简化形象，不必做复杂 3D

复杂度：中高

依赖关系：阶段 8

阶段 10：MVP 收尾与可测试版本

阶段目标：
把前面所有 Mock 流程整理成一个稳定、可演示、可继续扩展的 MVP。

需要创建的文件：

Testing/PreviewData.swift

Testing/MockScenario.swift

可选：

Features/Debug/DebugScenarioView.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- 首次启动流程完整

- 首页视觉完整

- 声音设置完整

- Mock 夜间流程完整

- Mock 清晨流程完整

- 记录与反馈完整

- 设置与权限状态完整

- 深色模式可用

- 不同屏幕尺寸基本适配

- Xcode Preview 有代表性状态：

  - 早晨播放中

  - 白天待机

  - 夜晚未开始

  - 守候中

  - 入睡后结果

  - 权限缺失

仍保持 Mock 的部分：

- Watch 检测

- HealthKit 数据

- Spotify 深度播放

- 第三方 App 控制

- 小组件/App Intent

- 通知

- 后台运行

复杂度：中

依赖关系：阶段 9

后续 v1.1：App Intent 与小组件入口

阶段目标：
让“我要睡了”可以从桌面小组件或快捷指令触发。

需要创建的文件：

AppIntents/StartNightSessionIntent.swift

Widgets/SleepAudioWidget.swift

Widgets/SleepAudioWidgetBundle.swift

Widgets/WidgetEntry.swift

Widgets/WidgetProvider.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- 小组件显示日夜状态

- 小组件显示默认音频来源

- 小组件可触发“我要睡了”入口

- 快捷指令中出现“我要睡了”动作

仍保持 Mock 的部分：

- 小组件触发后可先打开 App 到夜间流程

- 不保证后台完整执行所有步骤

复杂度：中高

依赖关系：阶段 10

后续 v1.2：真实通知与基础系统音频尝试

阶段目标：
从纯 Mock 逐步接真实系统能力，但仍不碰 Watch/HealthKit。

需要创建的文件：

Services/Notifications/NotificationService.swift

Services/Audio/SystemAudioManager.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- 请求通知权限

- 发送低干扰本地通知

- 尝试打开默认音频 App

- 尝试通过系统能力暂停当前音频

仍保持 Mock 的部分：

- 入睡/醒来检测

- Spotify 深度控制

- Watch 通信

复杂度：中高

依赖关系：阶段 10

后续 v2：Apple Watch 与 HealthKit 原型

阶段目标：
开始接真实 Watch 和健康数据，但仍以验证为主。

需要创建的文件：

SleepAudioWatch/

Services/Watch/WatchConnectivityService.swift

Services/Health/HealthKitService.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- iPhone 与 Watch 基础通信

- Watch 可开始/结束守候

- 请求 HealthKit 权限

- 读取部分心率/活动状态

- Watch 发送模拟或初步判断结果给 iPhone

仍保持 Mock 的部分：

- 睡眠判断算法可以先半 Mock

- 后台长期运行仍需谨慎验证

- 音频深度控制仍不做

复杂度：高

依赖关系：阶段 10 或 v1.2

后续 v3：Spotify / Apple Music 深度集成

阶段目标：
在产品闭环验证后，再做具体音频平台适配。

需要创建的文件：

Services/Audio/SpotifyAudioManager.swift

Services/Audio/AppleMusicAudioManager.swift

Services/Audio/ShortcutAudioManager.swift

Spotify/SpotifyAuthService.swift

MusicKit/AppleMusicService.swift

应当已实现并可正常工作的功能：

- Spotify 授权

- Spotify App Remote 生命周期管理

- Apple Music/MusicKit 能力评估与接入

- 用户选择具体歌单或播放源

仍保持 Mock 的部分：

- 不支持所有第三方 App 深度控制

- 番茄小说等 App 依赖其自身 URL Scheme 或快捷指令能力

复杂度：高

依赖关系：v1.2 或 v2

最推荐的 MVP 实施顺序

0 设计系统骨架

1 主导航

2 首页日夜场景

3 Onboarding

4 声音设置

5 Mock 夜间流程

6 Mock 清晨流程

7 记录反馈

8 权限/错误状态

9 动画润色

10 MVP 收尾